П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВЛЯНСКОЕ

СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

23.07.2010                                                                                                               №  46

Об   утверждении  муниципальной адресной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  муниципального образования сельское поселение Новлянское на 2010-2012 годы и целевые показатели на период до 2020 года»

# В соответствии  с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Указом Президента Российской Федерации от 4 июля 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить муниципальную адресную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования сельское поселение Новлянское на 2010-2012 годы и целевые показатели на период до 2020 года» согласно приложению.

2.	Заведующему финансово-бюджетного отдела (Трантина Т.В.) предусмотреть средства на долевое финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджете 2010 года.

3.	Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава  муниципального  образования,

председатель Совета народных депутатов

муниципального  образования

сельское поселение Новлянское                                                           М.П.Абрамов

Приложение

к  постановлению  администрации

муниципального образования

сельское поселение Новлянское

от 02.08.2010  № 47

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВЛЯНСКОЕ

НА 2010 - 2012 ГОДЫ

И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сельского поселения Новлянское Селивановского района Владимирской области на 2010 - 2012 годы и целевые показатели на период до 2020 года (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и Рекомендации по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденные Решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 25.02.2010 №137. - «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - Постановление Губернатора области от 25.01.2006 №34 « О концепции программы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы Владимирской области на 2006-2010 годы». |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация МО СП Новлянское Селивановского района Владимирской области |
| Разработчики муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения МУ «Хозяйственное управление администрации района», комитет по экономике администрации Селивановского района |
| Сроки реализации Муниципальной программы | Программные мероприятия (I этап) - до 2012 года Целевые показатели - до 2020 года Программные мероприятия (II этап) - 2013 - 2020 годы. |
| Цель Муниципальной программы | Активизация в МО СП Новлянское Селивановского района Владимирской области практических действий и расширение набора инструментов реализации государственной политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергопотребления не менее чем на 40 процентов по отношению к 2007 году |
| Основные задачи муниципальной программы | - Обеспечение устойчивого развития топливно-энергетического комплекса муниципального образования (далее ТЭК). - Повышение надежности энергосбережения потребителей муниципального образования. - Проведение энергетических обследований на объектах ТЭК и объектах бюджетной сферы. - Снижение расходов бюджетов всех уровней, организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) на топливо, тепловую и электрическую энергию. - Обеспечение перехода организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета, при расчетах с ресурсоснабжающими организациями по показаниям приборов учета коммунальных ресурсов. - Обеспечение перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов. - Переход во всех учреждениях бюджетной сферы к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания. - Снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой энергии при производстве продукции, работ, услуг, а также в общественных и жилых зданиях на территории поселения |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы | Важнейшими целевыми показателями и индикаторами являются: - снижение затрат бюджета поселения на оплату коммунальных услуг; - снижение удельной энергоемкости жилищного фонда; - снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении; - уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и жилищным фондом; - снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и обслуживание оборудования. - Перечень целевых показателей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 и Рекомендациями по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, указан в приложении |
| Участники и исполнители Программы | - Ресурсоснабжающие организации. - Муниципальные предприятия ЖКХ (по согласованию) - Органы и структурные подразделения МО СП Новлянское. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы оценивается в 55,007 млн. руб., в том числе: 2010 год – 6,742 млн. руб.; 2011 год – 14,687 млн. руб.; 2012 год – 33,578 млн. руб. Объемы и источники финансирования могут уточняться при формировании бюджета поселения на соответствующий год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и ее социально- экономической эффективности | Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов: - Обеспечение достижения основной цели муниципальной программы - снижение к 2020 году энергопотребления на 40 процентов к уровню 2007 году за счет действия всех факторов - Заменить морально устаревшее оборудование и обновить основные фонды ТЭК. - Снижения потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении; - Снижения затрат бюджета поселения на оплату коммунальных услуг в 1,3 раза; - Снижения удельной энергоемкости жилищного фонда на 10 - 12 процентов; - Осуществить полный переход к 2011 году на расчеты за потребляемые коммунальные ресурсы всех организаций бюджетной сферы по показаниям приборов учета. - Провести энергетические обследования (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов по всем учреждениям, финансируемым из местного бюджета, в соответствии с действующим законодательством. - Осуществить переход к 2012 году всех учреждений бюджетной сферы с ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы. |

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», «Энергетической стратегией России на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от  13.11.2009 № 1715-р, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в  области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; постановлением Губернатора области от 25.01.2006 № 34 "О Концепции программы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы Владимирской области на 2006 - 2010 годы".

Муниципальная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в МО СП Новлянское Селивановского района Владимирской области, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости экономики не менее чем  на  40 процентов по отношению к  уровню 2007 года.

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса муниципального образования сельское поселение Новлянское, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы.

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей.

Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов, а также значительно падает инвестиционная привлекательность территории. Опыт реализации национальных проектов показал, что ограничения на подключение к сетям и потребности в оснащении инфраструктурой новых строительных площадок сдерживают жилищное и промышленное строительство. Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощностей трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугубляться.

Инвестиционная привлекательность любого муниципального образования снижается, если в нем имеет место дефицит мощности коммунальных систем, а плата за подключение к ним запредельно высока. Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает инвестиционную привлекательность.

Высокая энергоемкость экономики СП Новлянское ведет к торможению выхода из кризиса и восстановлению экономического роста, негативно влияет на конкурентоспособность выпускаемой промышленной и сельскохозяйственной продукции на отечественном и зарубежных рынках, способствует росту нагрузки коммунальных платежей на муниципальный бюджет, доходы населения, снижает энергетическую и экологическую безопасность территории.

Проблемы, предопределяющие низкую на данном этапе социально-экономического развития поселения энергоэффективность в экономике и бытовом секторе по сравнению с другими территориями, заключаются в следующем:

1)	энергоемкая структура экономики, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от передового научно-технического уровня;

2)	высокий износ основных фондов, особенно в теплоэнергетике и коммунальной инфраструктуре;

3)	низкие теплотехнические характеристики зданий;

4)	высокие потери энергии на всех стадиях производства, транспортировки (передачи) и потребления;

5)	низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;

6)	недостаточный статистический учет и мониторинг потребления
топливно-энергетических ресурсов;

7)	недостаточное нормативно-правовое сопровождение муниципальной
энергетической политики и отсутствие эффективных систем стимулирования повышения
энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту.

В Селивановском районе в последнее время разработан и утвержден ряд целевых программ по развитию и модернизации энергетики, коммунальной инфраструктуры, газификации. Все они включают в себя мероприятия, проводимые на территории Новлянского сельского поселения.

В муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Селивановского района на 2006-2010 годы" (Решение  Селивановского районного Совета народных депутатов от 22.11.2006 N 140 "Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Селивановского района на 2006-2010 годы», с изменениями от 19.02.2009 г., 17.09.2009 г., 22.12.2009 г.) включены мероприятия, требующие 3,7 млрд. рублей бюджетных инвестиций.

Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Селивановского района на 2008-2010 годы" (Решение  Селивановского районного Совета народных депутатов от 24.10.2007 N 141 "Об утверждении районной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Селивановского района на 2008-2010 годы», с изменениями от 24.03.2009 г., 22.04.2009 г., 29.10.2009 г., 17.09.2009 г., 22.12.2009 г.) содержит мероприятия по повышению энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры,	на реализацию которых предусмотрены средства областного бюджета в размере 7,4 млн. рублей.

На реализацию районной программы "Обеспечение населения Селивановского района питьевой водой на 2008-2010 годы" требуется 7,3 млн. рублей (Решение  Селивановского районного Совета народных депутатов от 24.10.2007 N 86 "Об утверждении районной целевой программы «Обеспечение населения Селивановского района питьевой водой на 2008-2010 годы», с изменениями от 23.06.2009 г., 22.12.2009 г., 22.04.2010 г.).

На реализацию районной целевой программы «Газификация Селивановского района на 2010-2012 годы» (Постановление главы Селивановского района от 17.11.2009 года №711) из различных источников финансирования необходимо выделение более 167 млн. рублей.

Таким образом, только для реализации вышеуказанных программ, направленных на модернизацию основных	фондов организаций сферы экономической деятельности по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в Селивановском районе в среднесрочном периоде необходимо изыскать порядка 185 млн. рублей.

В пределах 20% этой суммы должно быть направлено на реализацию запланированных мероприятий по Новлянскому сельскому поселению.

В этой связи энергосбережение должно быть отнесено не только к стратегическим, но и к тактическим целям и стать приоритетом экономической, социальной, промышленной, энергетической, строительной, транспортной и других видов деятельности на территории  МО СП Новлянское Селивановского района.

Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение перечня энергосберегающих мероприятий, включающих в себя:

- внедрение современных средств учета электрической и тепловой энергии, а также систем учета газа и автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (далее – АСКУЭ);

- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов, что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;

- проведение энергетических обследований предприятий и  организаций, которые позволят выявить места энергопотерь, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование, а также  выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) будущих лет.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Целями настоящей Программы являются:

- перевод экономики и социальной сферы области на энергосберегающий путь развития;

- снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии за счет  снижения доли потерь тепловой энергии до 8,9%, электрической энергии до 10,8% в результате реализации комплекса мероприятий, направленных на замену, реконструкцию и модернизацию устаревшего и малоэффективного оборудования;

- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей области электрической и тепловой энергией;

- обеспечение снижения бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля ежегодно не менее чем на 3% начиная с 01.01.2010 года.

Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:

- сокращение «коммерческих потерь» и затрат организаций путем установки приборов учета на сумму 1,1 млн. руб., экономия ресурсов  составит: электрической энергии 2,8 млн. кВт.ч., тепловой энергии 1,1 тыс. Гкал.;

- наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;

- индикативное планирование энергетических показателей и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в бюджетной сфере, организациях других видов экономической деятельности, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета района к 2012 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза;

4)	совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству и потреблению топлива и энергии;

5)	концентрация финансовых ресурсов на широкомасштабных работах по капитальному и текущему ремонту коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда с целевой установкой снижения удельного потребления тепловой энергии в жилищно-коммунальной сфере к 2012 году в 1,3 раза, а к 2020 году - в 1,7 раза по отношению к уровню 2007 года;

6)	интенсивность обновления основных производственных фондов на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики;

Формирование мероприятий и расчет целевых показателей муниципальной программы базируются на прогнозе социально-экономического развития Селивановского района и Новлянского сельского поселения на 2011 -2012 годы.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться поэтапно.

Первый этап - 2010 - 2012 годы. Программные мероприятия этого этапа нацелены на обеспечение перехода предприятий, организаций и учреждений поселения на энергоэффективный путь развития.

Второй этап - 2013 - 2020 годы. Цели, и задачи реализации второго  этапа программы.

Цель программы: повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов.

Программа включает в себя следующие мероприятия:

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении;

Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении;

Повышение энергоэффективности в жилищной сфере;

Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе;

Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе.

Обеспечение нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В приоритетном порядке предусматривается выполнение мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений и позволяющих получить наибольший экономический эффект.

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении:

1.Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь тепловой  энергии в сфере теплоснабжения.

1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии.

1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения.

1.3. Диагностика оптимальности  структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии (на основных энергопотребляющих объектах).

Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении:

2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения.

2.1. Обеспечение рационального водопотребления.

2.2. Повышение  энергетической эффективности  в  сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

2.3. Диагностика оптимальности  структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах).

Повышение энергоэффективности в жилищной сфере:

3. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере.

3.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере.

3.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере.

3.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья.

3.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования.

Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе:

4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере.

4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере.

4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором.

Обеспечение нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

5. Нормативно-правовая, организационная и  информационная поддержка энергосбережения и энергоэффективности.

5.1. Актуализация и разработка нормативных правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережение и повышения энергоэффективности.

5.2. Информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Раздел 4. ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Формирование целевых показателей повышения эффективности является основополагающим этапом программного планирования. В муниципальной программе целевые показатели отражают уровни энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые  должны быть достигнуты в СП Новлянское соответственно к 2010, 2012 и 2020 годам.

Целевыми показателями, характеризующими уровень и динамику энергосбережения в бюджетной сфере и жилищном фонде, являются показатели снижения бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг, снижения удельного потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в жилищном фонде, уровень оснащения приборами учета энергоносителей, уровень снижения энергопотребления капитально отремонтированных жилых домов.

При этом необходимо отметить, что уровень оснащения индивидуальными приборами учета природного газа составляет 100%, учитывая это из программы исключается необходимость установки общедомовых приборов учета природного газа в многоквартирных жилых домах.

Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности для сферы материального производства являются показатели удельного расхода энергоносителей на производство основных видов продукции, работ (услуг).

На территории поселения не имеется предприятий общественного транспорта. Единственное автотранспортное предприятие Селивановского района осуществляет пассажирские перевозки на всей территории муниципального района. В связи с этим в программу поселения не включены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе. Данные показатели включаются в районную программу энергосбережения Селивановского района.

Целевые показатели повышения энергетической эффективности отражены в приложении к программе.

Раздел 5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Специфика проблемы повышения энергоэффективности заключается в том, что носит она всеобъемлющий характер и захватывает интересы власти и бизнеса, государства в целом и отдельных его граждан, крупных корпораций и малых предприятий.

Достижение цели и решение основных задач  муниципальной программы требует реализации долгосрочного комплекса взаимоувязанных направлений, реализации не только отраслевого, но и комплексного межотраслевого подхода (с охватом всех секторов экономики и населения).

Муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" должны содержать:

1)	значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной программы;

2)	перечень	мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их реализации;

3)	источники финансирования мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включая бюджетные и внебюджетные, в том числе средства предприятий, регулируемые цены (тарифы) и другие источники.

Мероприятия, подлежащие включению в муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, должны включать:

1)	энергетический аудит;

2)	мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилых домов, в том числе многоквартирных домов;

3)	мероприятия по модернизации и  повышению энергетической  эффективности действующей энергетической базы и энергетических хозяйств организаций - производителей и потребителей энергетических ресурсов;

4)	мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передачи и потреблении, в том числе в сфере теплоснабжения и жилищно-коммунальном комплексе;

5)	мероприятия по выявлению бесхозных недвижимых объектов, используемых в сфере снабжения энергетическими ресурсами (включая электро- и теплоснабжение, газоснабжение), и по организации в установленном порядке постановки таких объектов на учет;

6)	мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов к энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

7)	мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии;

8)	мероприятия по замещению использования транспортными средствами бензина природным газом с учетом доступности использования природного газа, близости расположения к источникам природного газа и экономической целесообразности такого замещения;

9)	иные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отнесенные Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации.

Исходя из требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности", особенностей и приоритетов государственной энергетической политики, степени актуальности тех или иных проблем муниципальная программа сформирована по следующим разделам (функциональным блокам):

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда (Приложение 2).

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры (Приложение 3).

- Энергосбережение в организациях с участием муниципального района и поселения (Приложение 4).

В Приложении 1 приведены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО СП Новлянское на период 2010-2012 годы и целевые показатели на период до 2020 года.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы  оценивается в 55,007 млн. руб., в  том числе: 2010 год – 6,742 млн. руб.; 2011 год – 14,687 млн. руб.;   2012 год – 33,578 млн. руб.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства районного и местных бюджетов, а также внебюджетные средства, учтенные в тарифах энергоснабжающих организаций на производство и передачу тепловой и электрической энергии.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

1. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

Важнейшим разделом муниципальной программы является раздел «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда».

Существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и иное).

Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация. В муниципальной программе предусмотрена разработка алгоритма энергетической паспортизации зданий бюджетных организаций и жилищного фонда с целевой установкой достижения к 2012 году 10-процентного охвата энергопаспортизацией эксплуатируемых жилищных зданий, к 2020 году увеличение этой доли до 50 процентов. Кроме того, регламентируется, что начиная с 2011 года, все жилые дома по завершении капитального ремонта должны иметь энергетические паспорта.

Весьма важным является и реализация мероприятий по оснащению многоквартирных домов поселения приборами учета потребления коммунальных ресурсов. Согласно Федеральному Закону №261-ФЗ «Об энергосбережении…», обязательному оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов подлежат объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет более пяти киловатт или номинальный объем потребления тепловой энергии которых составляет более чем две десятых гигакалории в час.

В муниципальной программе также содержатся меры по упорядочению и стимулированию приобретения энергоэффективной продукции и технологий. В частности, это касается осветительных приборов, с тем, чтобы в многоквартирных домах к 2020 году полностью перейти на энергоэффективные источники освещения.

2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

С позиции энергоэффективности наиболее проблемной и энергорасточительной является коммунальная сфера. Именно здесь потенциал энергосбережения оценивается максимальными, доходящими до половины объемов потребления энергоресурсов, величинами, широк и многообразен спектр возможных для программного решения мероприятий, как малозатратных, не требующих больших финансовых расходов, так и ресурсоемких проектов, связанных с комплексной модернизацией и автоматизацией систем коммунальной инфраструктуры.

Предоставление услуг по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению  на территории поселения оказываются предприятиями, являющимися монополистами (каждый в своей отрасли).

Производство тепловой энергии осуществляется котельными ООО «Владимиртеплогаз» и ОАО Крахмало-паточный завод «Новлянский», а транспортировка ее до потребителей производится ООО «Селивановская сетевая компания». Спецификой оказания данной услуги является то, что разводящие тепловые сети имеют значительный износ, и как следствие, имеют место ненормативные потери тепловой энергии.

Водоснабжение осуществляет МУП «Водоканал Селивановского района», единое предприятие оказывающее данную услугу на территории не только поселения, но и всего Селивановского района. Проводимые ранее мероприятия, в первую очередь, были направлены на поддержание коммуникаций в рабочем состоянии, снижение потерь воды, уменьшения затрат на энергоносители. Это дало положительный эффект. В настоящее время потребители обеспечиваются водой практически бесперебойно. Тем не менее, дальнейшее выполнение мероприятий должно позволить в значительной степени снизить энергопотребление и улучшить качество оказываемой услуги.

В настоящую муниципальную программу включены мероприятия, направленные на повышение эффективности работы тепловых источников, в частности, котельных, замену и модернизацию сетевого хозяйства, экономию и оптимизацию использования природного газа.

Мероприятия муниципальной программы, направленные на энергосбережение в системе теплоснабжения, включают проведение энергетического аудита и паспортизацию теплоисточников, газификацию котельных и водоподготовку, оптимизацию работы систем централизованного теплоснабжения на основе современных норм проектирования и эксплуатации тепловых систем.

В отношении	повышения эффективности функционирования систем отопления, водоснабжения и водоотведения в муниципальную программу включены мероприятия, направленные на расширение инструментального учета и регулирование потребления, снижение потерь энергоносителей в сетях, оптимизацию расчетного потребления энергетических ресурсов, исходя из уровня фактического потребления.

В муниципальной программе предусматриваются меры по совершенствованию тарифной политики в целях стимулирования повышения энергоэффективности, обеспечения экономической мотивации к повышению энергетической эффективности и энергосбережению не только у потребителей энергии, но и у производителей тепловой энергии, других энергоснабжающих организаций.

3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПОСЕЛЕНИЯ

Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими и ежегодно потребляют около 4 процентов суммарного потребления энергии в России. Потенциал энергосбережения по расчетам Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) в бюджетной сфере составляет 38 процентов от уровня потребления.

В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации (автоклавы, сушильные шкафы, стерилизаторы, дистилляторы) - от 10 до 40 процентов электропотребления, холодильное оборудование - 5 - 10 процентов, освещение - 30 - 60 процентов, вентиляция и кондиционирование - 10 - 20 процентов.

В дошкольных учреждениях наиболее мощными потребителями электрической энергии являются электротермические установки пищеблоков. Освещение потребляет от 10 до 15 процентов от общего объема электропотребления.

Учреждения образования имеют 4 основные группы потребителей электрической энергии: освещение (50 - 70 процентов), системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями (10 – 30 процентов), нагревательные установки (кипятильники, электрические плиты и иное), потребляющие от 10 до 20 процентов электрической энергии, электронные вычислительные машины и различные лабораторные стенды до 10 процентов.

В административных учреждениях также имеется 4 основных группы потребителей электрической энергии: освещение (40 - 60 процентов), потребители с электродвигателями (10 – 30 процентов), различные нагревательные установки (электрические плиты, кипятильники, электрокамины и иное), потребляющие от 20 до 40 процентов электрической энергии, электронные вычислительные машины и другая офисная техника - от 10 - 20 процентов.

В поселении в настоящее время лимиты многих бюджетных организаций в значительной мере завышены, по некоторым из них лимиты в 1,5 - 2,0 раза превышают объемы фактического потребления. Это ведет к завышению планируемых бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг. В этой связи в муниципальной  программе предусмотрены мероприятия, направленные на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета поселения к 2012 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза. Так, планируется создание целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной сферы, с использованием энергетического аудита, паспортизации и лимитирования в свете современных требований.

Весьма важным является и в муниципальной программе предусматривается реализация программы по оснащению учреждений бюджетной сферы района приборами учета потребления коммунальных ресурсов. Согласно Федеральному Закону №261-ФЗ «Об энергосбережении…», обязательному оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов подлежат объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет более пяти киловатт или номинальный объем потребления тепловой энергии которых составляет более чем две десятых гигакалории в час.

4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ

Опережающий рост цен на топливно-энергетические ресурсы серьезно осложняет финансовое и экономическое положение транспортных предприятий. Поэтому мероприятия муниципальной программы в части повышения энергоэффективности в транспортном комплексе направлены на внедрение энергосберегающих технологий и оборудования.

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа является комплексной и дифференцированной по секторам деятельности в поселении, при этом результатами реализации муниципальной программы будут являться:

- повышение энергетической эффективности экономики Новлянского сельского поселения Селивановского района;

- обновление и модернизация значительной части основных производственных фондов в промышленности, сельском хозяйстве и других секторах экономики, социальной и производственной инфраструктуры на новой технологической и энергоэффективной основе;

- повышение энергетической безопасности поселения;

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет, финансы предприятий и организаций, доходы населения;

- обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;

- существенное укрепление информационной и статистической базы управления и мониторинга процессов повышения энергоэффективности.

По прогнозным оценкам реализация муниципальной программы обеспечит достижение следующих результатов:

1)	суммарная экономия энергоресурсов за весь период реализации муниципальной программы составит около 25%;

2)	потребление тепловой энергии капитально отремонтированных домов снизится на 30 %;

3)	значительное снижение удельного энергопотребления всех основных видов продукции, работ (услуг).

- Приложение 1

Перечень целевых показателей муниципальной адресной  программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности муниципального образования сельское поселение Новлянское на период 2010-2012 годы и целевые показатели на период до 2020 года»

| № п/п |  | Наименование показателей |  | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2020 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. |  | Динамика энергоемкости валового муниципального продукта - для муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | кг.у.т./ тыс. руб. | 61,3 |  | 59,1 | 57,3 | 55,6 | 37,0 | Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2007г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008. № 889 |
| А.2. |  | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее МО) |  | % | 13,0 |  | 19,0 | 21,0 | 25,5 | 25,5 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.3. |  | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО |  | % | 5,7 |  | 45,0 | 63,5 | 72,5 | 72,5 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.4. |  | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |  | % | 16,3 |  | 51,1 | 63,5 | 74,5 | 74,5 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.5. |  | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО |  | % | 7,6 |  | 11,3 | 14,8 | 17,7 | 17,7 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.6. |  | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |  | т.у.т. | 356 |  | 361 | 363 | 364 | 373 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.7. |  | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |  | % | 0,6 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.8. |  | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |  | %. | 15,2 |  | 26,7 | 31,3 | 47,9 | 62,6 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении |  | тыс.кВтч |  | 568,3 |  | 536 | 384 | 384 | 384 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении |  | тыс.руб. |  | 727,4 |  | 686 | 491 | 491 | 491 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении |  | тыс.Гкал |  | 0,1 |  | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и потребления ТЭ на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении |  | тыс.руб. |  | 211,9 |  | 485 | 485 | 305 | 323 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении |  | тыс.куб.м |  | 13 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении |  | тыс.руб. |  | 202,1 |  | 9,2 | 45,9 | 15,3 | 15,3 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении |  | тыс.куб.м |  | 10,0 |  | 20,3 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении |  | тыс.руб. |  | 20,0 |  | 40,6 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО |  | % |  | 94,0 | 99,0 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.2. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО |  | % |  | 74,3 | 79,3 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.3. |  | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО |  | % |  | 83,5 | 89,8 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.4. |  | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО |  | % |  | 90,5 | 93,9 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.5. |  | Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |  | % |  | 1,1 | 1,3 | 1,37 | 1,4 | 1,4 | При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне 2007г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.6. |  | Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |  | % |  | 1,1 | 1,3 | 1,37 | 1,4 | 1,4 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.7. |  | Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |  | млн.руб. |  | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| С.8. |  | Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими и ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |  | млн.руб. |  | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | При стабилизации бюджета субъекта РФ на уровне 2007г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.9. |  | Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | % |  | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.10. |  | Динамика расходов муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | млн.руб |  | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| C.11. |  | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |  | % |  |  | 0,88 | 33 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.12. |  | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками |  | шт. |  |  |  |  | 5 | 5 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.13. |  | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры |  | шт. |  |  |  |  | 5 | 5 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.14. |  | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд |  | % |  | 4,7 | 5,1 | 21,5 | 33,6 | 27,7 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.15 |  | Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |  | тыс.руб./чел |  | 5,8 | 14,3 | 13,9 | 13,5 | 101 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.2. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования |  | % |  | 27 | 42 | 71 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.3. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  | % |  | 91 | 94 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.4. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) |  | % |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,01 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.5. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО |  | % |  | 11 | 31 | 78 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.6. |  | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории МО |  | % |  | 34,6 | 58,1 | 77 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.7. |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  | % |  | 23,7 | 46,8 | 79,8 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.8. |  | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  | % |  | 61 | 87 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.9. |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории МО |  | % |  | 63 | 88 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.10. |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО |  | % |  | 65 | 86 | 90 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.11. |  | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее –ЭО) |  | шт. |  |  |  |  | 1 | 44 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.12. |  | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |  | % |  |  |  |  | 8 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| Группа E Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1. |  | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |  | шт. |  |  |  |  | 1 | 3 | Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. Динамика рассчитывается при n →2020г. |
| E.2. |  | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |  | шт. |  |  |  |  | 1 | 3 |  |

Приложение 2

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Качественные показатели |  |  |  | Объемы и источники финансирования тыс.руб. | Ожидаемый экономико-энергетический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |  |  |
| 1 | Проведение энергетических обследований (энергоаудит МКД) | шт. |  |  | 1 | 1 | 40 | Определение способов снижения энергетических затрат |
| 2 | Оснащение МКД общедомовыми приборами учета: - тепловой энергии | шт. | - | - | - | - | - | Определение фактического потребления ресурсов |
|  | - воды | шт. | 3 | 41 | - | 44 | 660 |  |
|  | - электрической энергии | шт. | 7 | 37 | - | 44 | 308 |  |
| 3 | Установка систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии | шт. | 0 | 1 | 2 | 3 | 150 | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |
| 4 | Оснащение систем освещения мест общего пользования энергоэффективными устройствами | шт. | 0 | 3 | 6 | 44 | 2200 | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |
| 5 | Проведение капитального ремонта МКД с выполнением мероприятий по утеплению внешнего периметра домов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |
| 6 | Размещение на фасадах МКД указателей классов их энергетической эффективности | шт. | 0 | 2 | 3 | 44 | 61 |  |
| 7 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии | шт. | 1 | 2 | 2 | 5 | 450 | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |
| 8 | Перевод квартир на индивидуальное отопление от природного газа в МКД д. Высоково | кв. | 0 | 30 | 43 | 73 | 7300 | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |

Приложение 3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Качественные показатели |  |  |  | Объемы и источники финансирования тыс.руб. | Ожидаемый экономико-энергетический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |  |  |
| 1 | Проведение энергетического аудита на объектах коммунальной инфраструктуры | Шт. | 0 | 1 | 1 | 2 | 800 | Определение способов снижения энергетических затрат |
| 2 | Установка частотных преобразователей на ВНС | Шт. | - | - | - | - | - | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |
| 3 | Замена тепловых сетей с использованием современных изоляционных материалов | км | 0,6 | 1 | 1 | 2,6 | 15730 | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |
| 4 | Внедрение систем автоматизации и загрузки котлов | Шт. | - | - | 1 | 1 | 100 | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |
| 5 | Строительство модульной газовой котельной взамен угольной в. Д Высоково | Шт. | - | - | 1 | 1 | 600 | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |
| 6 | Перевод на природный газ систем отопления индивидуальных жилых домов | Шт. | 20 | 50 | 20 | 190 | 24700 | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |
| 7 | Реконструкция и строительство водопроводных сетей из современных материалов | км | - | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 800 | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |

Приложение 4

Энергосбережение в организациях с участием муниципального района и поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Качественные показатели |  |  |  | Объемы и источники финансирования тыс.руб. | Ожидаемый экономико-энергетический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |  |  |
| 1 | Проведение энергетических обследований зданий бюджетных организаций, учреждений | шт | - | 1 | 1 | 2 | 80 | Определение способов снижения энергетических затрат |
| 2 | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий | шт | - | 1 | 1 | 2 | 40 | Определение способов снижения энергетических затрат |
| 3 | Заключение энергосервисных договоров | шт. | - | 1 | 1 | 2 | 40 | Определение способов снижения энергетических затрат |
| 4 | Установка приборов учета: -тепловой энергии | шт | 1 | - | - | 1 | 250 | Определение фактического потребления ресурсов |
|  | -воды | шт | 6 | - | - | 6 | 78 | Определение фактического потребления ресурсов |
| 5 | Капитальный ремонт электрических сетей в бюджетных учреждениях | шт | - | 1 | 1 | 2 | 100 | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |
| 6 | Установка энергоэффективного осветительного оборудования | шт | - | 1 | 1 | 2 | 100 | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |
| 7 | Установка систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии | шт |  |  | 1 | 1 | 500 | Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов |